УГНТУ — Кафедра ВТИК

RAG-система генерации РПД

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Версия 3 — Апрель 2026

Изменения в RAG-модуле • Расширение корпуса синтетических РПД

# 1. Введение и контекст

Настоящий отчёт является третьей итерацией аудита RAG-системы и объединяет два направления:

1) Перечень изменений в RAG-модуле — актуальные открытые замечания по состоянию на апрель 2026 года (2 критических, 4 высоких, 11 средних, 4 низких из Версии 2), требующие реализации в следующей итерации.

2) Список синтетических РПД — документы, которые необходимо добавить в rpd_corpus/ для устранения выявленных пробелов в покрытии доменов (analyze_corpus.py, апрель 2026).

Корпус: 51 РПД (09.03.01 бакалавриат), 3771 точка Qdrant (3676 корпусных + 95 книжных). Статус: 16/27 рекомендаций v1 закрыто; выявлено 10 новых (v2). Совокупный технический долг: 21 открытое замечание.

# 2. Необходимые изменения в RAG-модуле

Таблица ниже содержит все открытые замечания из Версии 2 (§15) и невыполненные пункты §14.3 — упорядочены по убыванию приоритета. Первые два пункта (критические) дают немедленный эффект и выполняются за 5–10 минут.

| Приоритет | Файл / компонент | Необходимое изменение | § |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Критич. | test_generate.py | Расширить _FOS_STOPWORDS: добавить «ограниченн возможност», «обеспеченности дисциплин», «лиц с ограниченн», «доступн», «инвалид» + whitelist-режим по discipline_focus | §15.3.1 |
| 🔴 Критич. | venv / requirements | pip install pytesseract Pillow + apt install tesseract-ocr tesseract-ocr-rus — OCR-fallback для Хайкина (сканированный PDF, 0 чанков) | §15.3.2 |
| 🟠 Высокий | prepare_texts.py | Извлекать название дисциплины из первых параграфов DOCX (паттерн «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ\n<название>») → писать в поле title каждой записи; исправит title-search в evaluate.py (score=−1) | §15.4.1 |
| 🟠 Высокий | venv / requirements | pip install transformers — AutoTokenizer BAAI/bge-m3 не загрузился, pipeline использует tiktoken fallback (расхождение 10–25% для русского) | §15.4.2 |
| 🟠 Высокий | config.json | Добавить "accessibility": 5 в max_chunks_per_type — тип accessibility занимает 41,6% Qdrant-коллекции (1530 чанков), засоряет retrieval | §15.4.3 |
| 🟠 Высокий | converter.py / chunking.py | Диагностика: grep bibliography chunks.jsonl ¦ wc -l, проверить заголовки литературных разделов в rpd_corpus/*.docx; добавить недостающие ключевые слова в оба классификатора — bibliography = 0 чанков | §15.4.4 |
| 🟡 Средний | test_generate.py / config | Изменить questions_per_rank с 10 на 12–15 в config.json; в промпте Ранга 3 явно указать «РОВНО 10 вопросов, 2–3 правильных из 4»; num_predict Ранга 3: 1200 → 2000 | §15.5.1–2 |
| 🟡 Средний | run_pipeline.py / инструкция | Добавить docker start qdrant ¦¦ docker run … — идемпотентный запуск; устранить конфликт «container /qdrant already in use» | §15.5.3 |
| 🟡 Средний | prepare_texts.py / evaluate.py | Исправить извлечение title (см. §15.4.1) — секционные эталоны lab_works/practice имеют пустые title, результат evaluate неинтерпретируем | §15.5.4 |
| 🟡 Средний | converter.py + chunking.py → utils.py | Вынести classify_section() в utils.py — дублирование между двумя файлами, 3+ ручных синхронизации; при изменении ключевых слов риск рассинхронизации | §3.2.1 |
| 🟡 Средний | fgos_registry.json (новый) | Создать fgos_registry.json с иерархией 09.03.01 / 09.04.01 / 1.2.2 — при масштабировании корпуса на магистратуру/аспирантуру компетенции не должны дублироваться в каждом config-шаблоне | §8.2 |
| 🟡 Средний | rpd_generate.py → prompts.py | Вынести промпты из rpd_generate.py (~3100 строк) в отдельный prompts.py / JSON — сложность итерации формулировок без погружения в код | §10.5 |
| 🟡 Средний | run_pipeline.py (новый) | Создать оркестратор: порядок запуска 8 скриптов + timestamp-проверки + блокировка при ошибке book_loader — ошибка в промежуточном шаге не видна до rpd_generate | §3.2.4 |
| 🟡 Средний | rpd_generate.py | Расширить _RETRIEVAL_CONF_HASH: включить SECTION_TYPE_FILTER + corpus_timestamp — изменение фильтров не инвалидирует кэш | §3.2.3 |
| 🟡 Средний | validate_rpd.py (новый) | Создать валидатор: [] плейсхолдеры, credits×36=hours, обязательные секции — без автопроверки масштабирование на 09.04.01/1.2.2 невозможно | §6.2.3 |
| 🟡 Средний | config.json | Добавить матрицу «раздел × компетенция» — Раздел 1: 5 компетенций vs. Разделы 2–3: 2, дисбаланс приводит к ПК-2/УК-1 < 100 вопросов | §6.1.4 |
| ⚪ Низкий | utils.py | Вынести PersistentCache: ~100 строк дублируются в rpd_generate, test_generate, evaluate | §3.2.2 |
| ⚪ Низкий | rpd_generate.py → topic_templates.json | Вынести 4 ветки if/elif (строки 2934–2981) — при новых дисциплинах потребуется ручное расширение кода | §10.5 |
| ⚪ Низкий | analyze_corpus.py | Добавить режим --json: вывод рекомендаций в JSON для автоматизации создания config.json-шаблонов | §9 |
| ⚪ Низкий | book_loader.py → qdrant_utils.py | Вынести upsert_batch() + upsert_batch_with_retry() (~50 строк) из book_loader — полная копия из load_qdrant.py | §4.4 |

## 2.1. Критические (требуют немедленного исправления)

§15.3.1 — _FOS_STOPWORDS: в Разделе 3 тестовых заданий 8 из 31 вопроса генерируются по темам «ОВЗ» и «обеспечение литературой» вместо тем дисциплины. Оба существующих стоп-фильтра (_FOS_STOPWORDS и _NUMERIC_HEADER_RE) пропускают эти строки, так как они не начинаются с цифры и не содержат уже добавленных ключевых слов. Фикс: добавить 6 подстрок в список (см. §15.3.1) или реализовать whitelist по discipline_focus.

§15.3.2 — pytesseract/Pillow: OCR-fallback для Хайкина реализован в коде (§13.5), но зависимости не установлены в venv. Хайкин «Нейронные сети» — ключевой учебник для нейронных сетей (первая тема discipline_focus) — даёт 0 чанков. Фикс: pip install pytesseract Pillow + установить Tesseract OCR (apt install tesseract-ocr tesseract-ocr-rus).

## 2.2. Высокие (влияют на качество метрик и retrieval)

§15.4.1 — title-search: evaluate.py выбирает эталон через fallback (competencies-текст), получает rpd_34 вместо rpd_29 (score: 0.61 vs 0.96). Причина: prepare_texts.py не извлекает заголовок дисциплины из DOCX core_properties. Фикс в prepare_texts.py: парсить первые параграфы по паттерну «РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ» и записывать в поле title.

§15.4.2 — AutoTokenizer: chunking.py работает на tiktoken fallback (расхождение 10–25% для русского). Причина: transformers не установлен. Фикс: pip install transformers (bge-m3 tokenizer ~500 МБ, скачается при первом запуске).

§15.4.3 — accessibility: тип accessibility занимает 41,6% коллекции Qdrant (1530/3676 чанков) — шаблонный бойлерплейт ОВЗ, одинаковый во всех РПД. Засоряет retrieval. Фикс: одна строка в config.json — добавить "accessibility": 5 в max_chunks_per_type.

§15.4.4 — bibliography = 0: ни один чанк корпуса не получил section_type=bibliography. Диагностика: grep bibliography chunks.jsonl | wc -l. Затем проверить ключевые слова заголовков в rpd_corpus/*.docx и добавить отсутствующие в SECTION_TYPE_MAP / classify_section().

## 2.3. Средние (архитектурные улучшения и масштабирование)

§15.5.1–2: Ранг 3 стабильно генерирует 1 вопрос вместо 10; 94 вопроса < 100 нормы. Фикс: questions_per_rank 10 → 12–15 в config.json; промпт Ранга 3: явное указание «РОВНО 10 вопросов»; num_predict 1200 → 2000.

§3.2.1: Дублирование classify_section() в converter.py и chunking.py — риск рассинхронизации при изменении ключевых слов. Вынести единственную реализацию в utils.py.

§8.2: При масштабировании на 09.04.01/1.2.2 компетенции ФГОС будут дублироваться в каждом config-шаблоне. Создать fgos_registry.json с иерархией направление → уровень → коды.

§3.2.4: 8 скриптов запускаются вручную; ошибка в промежуточном шаге не блокирует дальнейшие. Создать run_pipeline.py с порядком запуска и timestamp-проверками.

§3.2.3: _RETRIEVAL_CONF_HASH учитывает только top_k и min_score. Изменение SECTION_TYPE_FILTER или пересборка корпуса не инвалидируют кэш. Добавить хеш полной конфигурации retrieval + corpus_timestamp.

§6.2.3: Отсутствует автопроверка сгенерированного РПД ([]-плейсхолдеры, credits×36=hours). Создать validate_rpd.py.

§6.1.4: Дисбаланс раздел × компетенция (Раздел 1: 5 компетенций, Разделы 2–3: 2) приводит к ПК-2/УК-1 < 100 вопросов. Добавить матрицу в config.json.

# 3. Синтетические РПД для расширения корпуса

По результатам analyze_corpus.py корпус из 51 РПД (09.03.01 бакалавриат) имеет 8 доменов с покрытием < 3 документов и два направления (09.04.01 магистратура, 1.2.2 аспирантура) с нулевым покрытием. Итого необходимо создать ~26 синтетических РПД.

## 3.1. Бакалавриат 09.03.01 — слабо покрытые домены (16 РПД)

Текущий дефицит: Базы данных — 0 РПД, остальные домены — 1–2 РПД при минимуме 3. Звёздочки (★) обозначают приоритет: ★★★ — добавить первым.

| Домен | Дисциплина | Ключевые темы (focus) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Веб-разработка | Веб-программирование | HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, REST API, Node.js | ★★★ |
| Веб-разработка | Разработка веб-приложений | React, Vue.js, SPA, webpack, TypeScript | ★★☆ |
| Облачные технологии / DevOps | Облачные вычисления | AWS/Azure/GCP, IaaS/PaaS/SaaS, виртуализация, Terraform | ★★★ |
| Облачные технологии / DevOps | Технологии контейнеризации | Docker, Kubernetes, CI/CD, GitLab, Jenkins | ★★☆ |
| Компьютерная графика / Игры | Компьютерная графика | OpenGL, GLSL, растеризация, трассировка лучей, Three.js | ★★★ |
| Компьютерная графика / Игры | Разработка игр | Unity3D, C#, игровые паттерны, физический движок, UI | ★★★ |
| Встроенные / IoT системы | Программирование микроконтроллеров | STM32, C/C++, RTOS, SPI/I2C/UART, прерывания | ★★★ |
| Встроенные / IoT системы | Интернет вещей (IoT) | MQTT, Zigbee, LoRa, облачные платформы, Edge Computing | ★★★ |
| Анализ данных / BI | Анализ и визуализация данных | Python pandas, matplotlib, seaborn, дашборды, Power BI | ★★★ |
| Анализ данных / BI | Большие данные (Big Data) | Hadoop, Spark, HDFS, MapReduce, потоковая обработка | ★★☆ |
| Системное / Низкоуровневое ПО | Операционные системы | процессы, потоки, синхронизация, файловые системы, Linux API | ★★★ |
| Системное / Низкоуровневое ПО | Системное программирование | C/C++, POSIX, межпроцессное взаимодействие, память | ★★☆ |
| Базы данных / Хранилища | Проектирование баз данных | ER-диаграммы, нормализация, индексы, транзакции ACID | ★★★ |
| Базы данных / Хранилища | NoSQL базы данных | MongoDB, Redis, Cassandra, документно-ориентированные СУБД | ★★★ |
| Сети / Телекоммуникации | Компьютерные сети | модель OSI, TCP/IP, маршрутизация, VLAN, Cisco IOS | ★★★ |
| Сети / Телекоммуникации | Протоколы передачи данных | HTTP/2, WebSocket, gRPC, AMQP, DNS, DHCP | ★★☆ |

## 3.2. Магистратура 09.04.01 — нулевое покрытие (6 РПД)

В корпусе отсутствуют РПД на уровень магистратуры. Для корректного retrieval при генерации магистерских РПД необходимо добавить минимум 6 документов по ключевым доменам.

| Домен | Дисциплина | Ключевые темы (focus) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Продвинутые методы ИИ | Современные архитектуры глубокого обучения | Transformer, Diffusion models, RL, LLM fine-tuning, PEFT | ★★★ |
| Продвинутые методы ИИ | Объяснимый искусственный интеллект | SHAP, LIME, attention visualization, fairness metrics | ★★★ |
| Базы данных / Хранилища | Распределённые базы данных | NewSQL, CAP-теорема, Cassandra, CockroachDB, репликация | ★★★ |
| Управление проектами / Экономика ИТ | Управление ИТ-проектами (магистратура) | PMBoK, Agile, риски, бюджет, команда, OKR | ★★★ |
| Научно-исследовательская деятельность | Методология научных исследований в ИТ | постановка гипотезы, эксперимент, метрики, публикации IEEE/ACM | ★★★ |
| Научно-исследовательская деятельность | Научно-исследовательская работа (магистратура) | НИР 1–2 семестр, подготовка к защите ВКР | ★★★ |

## 3.3. Аспирантура 1.2.2 — нулевое покрытие (4 РПД)

Аспирантские РПД имеют специфическую структуру (НИР, кандидатский минимум, философия науки). Без примеров в корпусе LLM будет генерировать бакалаврскую структуру. Минимальный набор: 4 документа.

| Домен | Дисциплина | Ключевые темы (focus) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Философия науки / Педагогика | Философия науки и методология исследований | логика научного познания, Поппер, Кун, фальсификационизм | ★★★ |
| Философия науки / Педагогика | Педагогика высшей школы | дидактика, проектирование учебных курсов, ФОС | ★★☆ |
| Научно-исследовательская деятельность | Научно-исследовательская работа (аспирантура) | НИР 1–4 семестр, подготовка кандидатской диссертации | ★★★ |
| Продвинутые методы ИИ | Современные проблемы информатики | актуальные направления CS: квантовые вычисления, neuromorphic | ★★★ |

# 4. Порядок создания и загрузки синтетических РПД

## 4.1. Приоритизация

Рекомендуемый порядок (по влиянию на качество retrieval для целевой дисциплины «Интеллектуальные системы»):

1) Базы данных (0 → 2 РПД) — критический пробел, тип полностью отсутствует в корпусе.

2) Операционные системы, Компьютерные сети — универсальные дисциплины с высокой вероятностью пересечения тематики.

3) Анализ и визуализация данных — смежная с ML тематика, повышает качество retrieval для content-секций.

4) Остальные бакалаврские домены.

5) Магистратура 09.04.01 — после завершения бакалаврского слоя.

6) Аспирантура 1.2.2 — после реализации fgos_registry.json (§8.2).

## 4.2. Технический чеклист для каждого синтетического РПД

□ Создать DOCX по шаблону Шаблон_пустой.dotx; заполнить Т3–Т21 + Аннотация.

□ Назвать файл по формату: <Код>_<Название>_<Семестр>.docx (например: 09.03.01_Веб-программирование_3.docx).

□ Указать direction и level в corpus_meta.json для нового файла.

□ После добавления файлов в rpd_corpus/ запустить полный pipeline: converter.py → prepare_texts.py → chunking.py → load_qdrant.py.

□ Проверить: python analyze_corpus.py --corpus-dir rpd_corpus — убедиться, что домен перешёл из ❌ в ✅.

□ Запустить evaluate.py — убедиться, что overall ROUGE-1 не снизился (контроль дрейфа).

## 4.3. Параметры генерации синтетических РПД

Для автоматической генерации через rpd_generate.py необходимо подготовить config-шаблоны:

• config_bak_0903.json — бакалавриат 09.03.01 (базовый шаблон).

• config_mag_0904.json — магистратура 09.04.01 (4 з.е., 1–2 семестр, fgos_registry для 09.04.01).

• config_asp_122.json — аспирантура 1.2.2 (2 з.е., специфические компетенции).

В каждом шаблоне обновить поля: discipline_name, discipline_focus, fgos_competencies (или ссылку на fgos_registry.json), semester, hours_total, credits.

# 5. Итоговая сводная таблица

Совокупный статус по состоянию на апрель 2026 года:

| Категория | Всего | Закрыто | Открыто |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания v1 (критические + высокие) | 9 | 9 | 0 |
| Замечания v1 (средние + низкие) | 18 | 7 | 11 |
| Замечания v2 (новые) | 10 | 0 | 10 |
| Итого замечаний RAG-модуля | 37 | 16 | 21 |
| Синтетических РПД: бакалавриат 09.03.01 | 16 | 0 | 16 |
| Синтетических РПД: магистратура 09.04.01 | 6 | 0 | 6 |
| Синтетических РПД: аспирантура 1.2.2 | 4 | 0 | 4 |
| Итого синтетических РПД | 26 | 0 | 26 |

Приоритет следующей итерации:

1. §15.3.1 — расширить _FOS_STOPWORDS (5 минут, устраняет 8/31 мусорных вопросов).

2. §15.3.2 — установить pytesseract + transformers (10 минут, Хайкин 0→N чанков, chunking без fallback).

3. §15.4.3 — добавить "accessibility": 5 в config.json (1 строка, снижает шум с 41,6% до ~2,5%).

4. §15.4.4 — диагностировать и восстановить bibliography в pipeline (влияет на RAG для bibliography-секций).

5. Начать создание синтетических РПД: Базы данных (2 шт.) → Операционные системы → Анализ данных.

Отчёт сформирован автоматически • УГНТУ ВТИК • Апрель 2026