УГНТУ — Кафедра ВТИК

RAG-система генерации РПД — Актуальный план работ

Апрель 2026 · Версия 4 · Учтены результаты генерации rpd_52–57

1. Открытые замечания (влияют на качество)

Все архитектурные и env-замечания сняты. Остаются два пункта, непосредственно влияющие на полноту retrieval при генерации РПД.

| § | Приоритет | Файл | Проблема | Фикс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.3.2 | 🔴 Критич. | venv | Хайкин «Нейронные сети» — 0 чанков. PDF сканированный, OCR-fallback реализован в book_loader.py, зависимости не установлены. Первая тема discipline_focus — нейронные сети — не покрыта учебником. | pip install pytesseract Pillow apt install tesseract-ocr tesseract-ocr-rus |
| 15.4.2 | 🟠 Высокий | venv / chunking.py | AutoTokenizer BAAI/bge-m3 не загружается — pipeline использует fallback len×0.375. Расхождение 10–25% для русского: границы чанков смещены, retrieval получает неполные блоки. | pip install transformers (~500 МБ, скачается при первом запуске chunking.py) |

2. Синтетические РПД — что осталось сгенерировать

Сгенерировано (rpd_52–57, 09.04.01 магистратура): Современные архитектуры глубокого обучения, Научно-исследовательская работа, Облачные вычисления и DevOps, Методы оптимизации и исследование операций, Безопасность информационных систем, Параллельные и распределённые вычисления.

2.1. Бакалавриат 09.03.01 — 16 РПД (не начато)

| Домен | Дисциплина | Ключевые темы | Приор. |
| --- | --- | --- | --- |
| Веб-разработка | Веб-программирование | HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, REST API, Node.js | ★★★ |
| Веб-разработка | Разработка веб-приложений | React, Vue.js, SPA, webpack, TypeScript | ★★☆ |
| Облачные / DevOps | Облачные вычисления | AWS/Azure/GCP, IaaS/PaaS/SaaS, виртуализация, Terraform | ★★★ |
| Облачные / DevOps | Технологии контейнеризации | Docker, Kubernetes, CI/CD, GitLab, Jenkins | ★★☆ |
| Компьютерная графика | Компьютерная графика | OpenGL, GLSL, растеризация, трассировка лучей, Three.js | ★★★ |
| Компьютерная графика | Разработка игр | Unity3D, C#, игровые паттерны, физический движок, UI | ★★★ |
| Встроенные / IoT | Программирование микроконтроллеров | STM32, C/C++, RTOS, SPI/I2C/UART, прерывания | ★★★ |
| Встроенные / IoT | Интернет вещей (IoT) | MQTT, Zigbee, LoRa, облачные платформы, Edge Computing | ★★★ |
| Анализ данных / BI | Анализ и визуализация данных | Python pandas, matplotlib, seaborn, дашборды, Power BI | ★★★ |
| Анализ данных / BI | Большие данные (Big Data) | Hadoop, Spark, HDFS, MapReduce, потоковая обработка | ★★☆ |
| Системное ПО | Операционные системы | процессы, потоки, синхронизация, файловые системы, Linux API | ★★★ |
| Системное ПО | Системное программирование | C/C++, POSIX, межпроцессное взаимодействие, память | ★★☆ |
| Базы данных | Проектирование баз данных | ER-диаграммы, нормализация, индексы, транзакции ACID | ★★★ |
| Базы данных | NoSQL базы данных | MongoDB, Redis, Cassandra, документно-ориентированные СУБД | ★★★ |
| Сети | Компьютерные сети | модель OSI, TCP/IP, маршрутизация, VLAN, Cisco IOS | ★★★ |
| Сети | Протоколы передачи данных | HTTP/2, WebSocket, gRPC, AMQP, DNS, DHCP | ★★☆ |

2.2. Магистратура 09.04.01 — 4 РПД осталось

Готово: Современные архитектуры глубокого обучения (rpd_52), Научно-исследовательская работа (rpd_53).

| Домен | Дисциплина | Ключевые темы | Приор. |
| --- | --- | --- | --- |
| Продвинутые методы ИИ | Объяснимый искусственный интеллект | SHAP, LIME, attention visualization, fairness metrics | ★★★ |
| Базы данных / Хранилища | Распределённые базы данных | NewSQL, CAP-теорема, Cassandra, CockroachDB, репликация | ★★★ |
| Управление проектами / Экономика ИТ | Управление ИТ-проектами (магистратура) | PMBoK, Agile, риски, бюджет, команда, OKR | ★★★ |
| Научно-исследовательская деятельность | Методология научных исследований в ИТ | постановка гипотезы, эксперимент, метрики, публикации IEEE/ACM | ★★★ |

2.3. Аспирантура 1.2.2 — 4 РПД (не начато)

| Домен | Дисциплина | Ключевые темы | Приор. |
| --- | --- | --- | --- |
| Философия науки / Педагогика | Философия науки и методология исследований | логика научного познания, Поппер, Кун, фальсификационизм | ★★★ |
| Философия науки / Педагогика | Педагогика высшей школы | дидактика, проектирование учебных курсов, ФОС | ★★☆ |
| Научно-исследовательская деятельность | Научно-исследовательская работа (аспирантура) | НИР 1–4 семестр, подготовка кандидатской диссертации | ★★★ |
| Продвинутые методы ИИ | Современные проблемы информатики | квантовые вычисления, neuromorphic computing, актуальные направления CS | ★★★ |

Сводная таблица

| Категория | Всего | Готово | Осталось |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытые замечания RAG-модуля (влияют на качество) | 2 | 0 | 2 |
| Синтетических РПД: бакалавриат 09.03.01 | 16 | 0 | 16 |
| Синтетических РПД: магистратура 09.04.01 | 6 | 2 | 4 |
| Синтетических РПД: аспирантура 1.2.2 | 4 | 0 | 4 |
| ИТОГО синтетических РПД | 26 | 2 | 24 |

Отчёт сформирован автоматически · УГНТУ ВТИК · Апрель 2026